R A Z P I S N A   D O K U M E N T A C  I J A

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI,

Trg svobode 23, 5213 Kanal

Objekt: VODOVOD ČARGOVA

Predmet javnega naročila: Rekonstrukcija

Zaporedna številka javnega naročila: 43001-0001/2010-2

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO

PREDHODNI OBJAVI

Marec 2010

KAZALO

Povabilo k oddaji ponudbe

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Ponudnik

- Predmet javnega naročila

- Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

- Kraj izvedbe

- Predložitev ponudb

- Odpiranje ponudb

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Zakoni in drugi predpisi

- Jezik ponudbe

- Popolna ponudba

- Zaupnost postopka oziroma dokumentov

- Ponudba s podizvajalci / skupna ponudba

- Vsebina ponudbe

- Sposobnost ponudnika

- Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

- Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije

- Dodatna naročila

- Merila pri oddaji javnega naročila

- Ponudbena cena

- Finančna zavarovanja

- Variantna ponudba

- Veljavnost ponudbe

- Oddaja javnega naročila

- Prekinitev postopka javnega naročila

- Jamstvo za napake

- Revizija postopka

Obrazci

Obrazec št 1: Ponudba

Obrazec št. 2: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Obrazec št. 3: Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov

Obrazec št. 4: Izjava o sposobnosti ponudnika

Obrazec št. 5: Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalca

Obrazec št. 6: Seznam izvršenih gradenj

Obrazec št. 7: Referenčno potrdilo

Obrazec št. 8: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila

Obrazec št. 9: Podatki o tehničnem osebju

Obrazec št. 10: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

Obrazec št. 11: Izjava o odpravi napak v garancijskem roku

Obrazec št. 12: Izjava o popolnosti ponudbenih cen

Obrazec št. 13: Menična izjava izdajatelja menice za resnost ponudbe

Obrazec št. 14: Izjava o izročitvi bančnih garancij

Obrazec št. 15: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec št. 16: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec št. 17: Gradbena pogodba – vzorec

Obrazec št. 18: Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

Obrazec št. 19: Predračun

Priloge

Priloga 1: Projektantski popis del s predizmerami: Popis_del_Čargova.xls

Priloga 2: Situacija vodovoda: sit_vodovod_Čargova-297x930.pdf

Priloga 3: Situacija vodovoda: sot_pregledna_TTN-Pregledna situacija.pdf

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Povabilo k oddaji ponudbe

naročnik: 	Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

zastopa jo župan Andrej Maffi

telefon: 			05 / 398 12 00

faks:			05 / 398 12 23

matična številka: 		5881820

ID za DDV: 		SI 88524671

transakcijski račun: 	01244-0100014236 -Banka Slovenije UJP Nova Gorica

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06 – ZJN-2, 16/08 in 34/08, dalje ZJN-2).

2. Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 in ostale pogoje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

3. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija – izgradnja vodovoda Čargova ulica v Kanalu.

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

Obsega vsa pripravljalna, izvedbena in zaključna dela. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli takoj po podpisu pogodbe.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati  tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj v Republiki Sloveniji.

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 114.588 €.

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil.

4. Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe gradnje je od po podpisu pogodbe do 15.06.2010, oziroma do finančnega izčrpanja pogodbe.

5. Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: Čargova ulica v Kanalu, parc. št. 48/23, k.o. Kanal.

6. Predložitev ponudb

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Ovojnica mora biti na sprednji strani opremljena z naslovom naročnika, oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA Vodovod Čargova« ter nazivom in naslovom ponudnika na hrbtni strani ovojnice.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

Ponudbe morajo biti predložene do 24.03.2010 do 9:00 ure, na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

7. Odpiranje ponudb

Datum javnega odpiranje ponudb: 24.03.2010 ob 10:00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Sejna soba Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik poslal po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem.

Župan

Andrej Maffi

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Zakoni in drugi predpisi

Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, 97/07 - UPB1),

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo in spremembe),

- skladno z ostalimi  veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,

- skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

2. Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

3. Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame preko spletne strani Občine Kanal ob Soči ali jo prejme po elektronski pošti. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene in ne sme dopustiti dopolnitve ponudbe v delu, ki je vezan na merila ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih bo  naročnik prejel v postopku predmeta javnega naročila. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

4. Zaupnost postopka oziroma dokumentov

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe in da je ne bo izročil drugim potencialnim ponudnikom.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.

5. Ponudba s podizvajalci / skupna ponudba

Ponudba s podizvajalci:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci mora ponudbi predložiti:

- dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Vodovod Čargova«.

- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Za podizvajalce niso obvezni BON obrazci.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila Vodovod Čargova izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupini ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:

- Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju razpisne dokumentacije,

- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika,

- BON 1 (lako tudi BON 1/P) za pravne osebe / BON 1/SP za samostojne podjetnike posameznike,

- BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank),

- Obrazec št. 5 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

6. Vsebina ponudbe

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje obrazce in izjave:

| Št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT | PRILOGA PONUDBE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kazalo ponudbe | DA |
| 2. | Obrazec št. 1 - Ponudba | DA |
| 3. | Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila | DA – če ima ponudnik podizvajalce |
| 4. | Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije | DA – v primeru skupne ponudbe tudi za soponudnike |
| 5. | Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov | DA – če ima ponudnik soponudnike |
| 6. | Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika | DA – če ima ponudnik podizvajalce tudi za podizvajalce / v primeru skupne ponudbe tudi za soponudnike |
| 7. | BON 1 (lahko tudi BON 1/P) – za pravne osebe; BON 1/SP – za samostojne podjetnike | DA – v primeru skupne ponudbe tudi za soponudnike |
| 8. | BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank) | DA – v primeru skupne ponudbe tudi za soponudnike |
| 9. | Obrazec št. 5 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev | DA – v primeru skupne ponudbe tudi za soponudnike |
| 10. | Obrazec št. 6 – Seznam izvršenih gradenj v zadnjih petih letih | DA |
| 11. | Obrazec št. 7 – Referenčno potrdilo | DA |
| 12. | Obrazec št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila | DA |
| 13. | Obrazec št. 9 – Podatki o tehničnem osebju | DA |
| 14. | Obrazec št. 10 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov | DA |
| 15. | Obrazec št. 11 – Izjava o odpravi napak in garancijskem roku | DA |
| 16. | Obrazec št. 12 – Izjava o popolnosti ponudbenih cen | DA |
| 17. | Menica z menično izjavo za resnost ponudbe | DA |
| 18. | Obrazec št. 14 – Izjava o izročitvi bančnih garancij | DA |
| 19. | Obrazec št. 15 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | NE (obrazec ni obvezen) |
| 20. | Obrazec št. 16 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku | NE (obrazec ni obvezen) |
| 21. | Obrazec št. 17 – Vzorec pogodbe | DA |
| 22. | Obrazec št. 18 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika | DA |
| 23. | Obrazec št. 19 – Predračun s kalkulativnimi osnovami | DA |

7. Sposobnost ponudnika

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje po 42 do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Osnovna sposobnost:

Pogoj: Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ – 1) (Uradni list RS, št. 55/08 s spremembami):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen, bo naročnik zavrnil. Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, pri kateri bo ugotovil, da je bil katerikoli od v ponudbi navedenih podizvajalcev ali katerikoli partner v skupni ponudbi pravnomočno obsojen za prej navedena kazniva dejanja.

Dokazilo:

Ponudnik  (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen, bo naročnik zavrnil. Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, pri kateri bo ugotovil, da je bil katerikoli od v ponudbi navedenih podizvajalcev ali katerikoli partner v skupni ponudbi pravnomočno obsojen.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izponjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, bo naročnik zavrnil. Prav tako bo naročnik zavrnil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo izvajalci podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da katerikoli od partnerjev v skupini ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal soponudnik (partner v skupini).

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik ni v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem stanju.

Ponudbo ponudnika, ki je v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku, bo naročnik zavrnil.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodelaval s podizvajalci in bo katerikoli od navedenih podizvajalcev v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku. Prav tako bo naročnik zavrnil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da je katerikoli od partnerjev v skupini v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likivdacijskem postopku.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnavnjem.

Naročnik bo zavrnil ponudbo ponudnika v primeru, da bo pri preverjanju podatkov ugotovil, da je bil ponudnik s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnavnjem.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, v primeru, da bi bil katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. Prav tako bo naročnik zavrnil tudi skupno ponudbo v primeru, da bi bil katerikoli od partnerjev v ponudbi (soponudnik) s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) priloži ponudbi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.

V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli navedenega podizvajalca v ponudbi in/ali v primeru skupne ponudbe, za katerega koli od partnerjev v skupini ugotovil, da je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, bo ponudbo takega ponudika (ali skupno ponudbo) zavrnil.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) priloži ponudbi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ne bi zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) zavrnil.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) priloži ponudbi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik izpolnuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini ne izponjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) zavrnil.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) priloži ponudbi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Pogoj: Ponudnik izpolnuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini ne izponjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) zavrnil.

Dokazilo:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) priloži ponudbi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika.

Priznanje poslovne in finančne sposobnosti ponudnika

Pogoj: Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2009) ni posloval z izgubo.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je v zadnjem poslovnem letu (2009) posloval z izgubo, bo naročnik zavrnil.

Dokazilo:

BON 1 (lahko tudi BON 1/P) – za pravne osebe, za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP – podatki in kazalniki za leto 2009; BON obrazec se predloži v orginalu ali kopiji.

Pogoj: Nobeden od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnji šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni bil blokiran za več kot tri dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega za več kot tri dni, bo naročnik zavrnil.

Dokazilo:

BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se predloži v orginalu ali kopiji.

V primeru, da ponudnik ponudbi predloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transkacijski račun.

Pogoj: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudbo ponudnika (ali skupno ponudbo) bo naročnik zavrnil v primeru, da bi ugotovil, da je ponudnik (ali partnerji  v skupini – soponudniki) nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo:

Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev.

V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora predložiti ponudbi navedeno izjavo za vse partnerje v skupini.

Tehnična in kadrovska sposobnost

Pogoj: Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. S svojim podpisom ponudnik v celoti prevzame odgovornost za resničnost navedb v obrazcih.

Dokazilo:

Izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana: Obrazec št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila in Obrazec št. 9 – Podatki o tehničnem osebju.

Reference

Pogoj: Ponudnik mora imeti potrjene reference, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnih sistemov, v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa.

Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnih sistemov, in kjer je vrednost referenčnega dela višja od 150.000 €. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 7 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela.

V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba), bo naročnik upošteval ustrezna referenčna potrdila ponudnika kot tudi ustrezna referenčna potrdila soponudnikov (partnerjev v skupini).

Ponudbo ponudnika, kateri ne bodo predložena tri referenčna potrdila na predpisanem obrazcu, bo naročnik izločil.

Dokazilo:

Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri referenčna potrdila, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnih sistemov, v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega razpisa in kjer je vrednost posameznega referenčnega dela višja od 150.000 €.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 7., bo naročnik zavrnil.

8. Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani Občine Kanal ob Soči.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dobijo na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon 05/3981200, e-pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si in na spletni strani www.obcina-kanal.si.

V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo ali predpisane obrazce prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: kristina.marinic@obcina-kanal.si.

9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil ali naslovijo pisna vprašanja na naslov kristina.marinic@obcina-kanal.si.

Vsi odgovori na postavljena vprašanja bodo objavljeni najmanj 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb, v primeru, v primeru da bodo postavljena in prejeta pravočasno (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Naročnik bo odgovore, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije objavil na Portalu javnih naročil, neposredno pa bo naročnik obvestil ponudnike v primeru, da bo razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil.

Možen je ogled projektov in lokacije izvedbe, po predhodnem dogovoru z naročnikom, kontaktna oseba Vinko Medvešček.

10. Dodatna  naročila

Naročnik bo v primeru dodatne dobave, gradnje ali storitve, ki ni vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potrebne za izvedbo naročila in jin ali ne bo mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave ali bi bile dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje predmetnega javnega naročila, ali v primeru dodatnih gradenj,ki bi predstavljale ponovitev gradnje, ki je zajeta v tem javnem naročilu, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili ZJN-2  ter s ponudnikom sklenil pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno z Gradbeno pogodbo.

11. Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo za izvedbo javnega naročila, ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika ob uporabi merila »najnižja cena«.

Za naročnika pomeni »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.

12. Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. V primeru dodatnih in več – preseženih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

Popolne ponudbe bo naročnik pregledal ali so brez računskih napak. V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v ponudbenem predračunu prišlo do računskih napak, velja ponudbena cena, ki jo ponudnik navede v Obrazcu št. 1 – Ponudba, ponudnik pa bo moral dostaviti nov ponudbeni predračun, katerega končna ponudbena cena se bo skladala s ponudbeno ceno v Obrazcu št.1 – Ponudba. V nasprotnem primeru bo ponudba ponudbenika izločena iz nadaljnega obravnavanja. Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v drugem odstavku 78. člena. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudbenika, zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v svoji ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki bi ga naročnik pozval k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. V primeru, da ponudnik v predračunu pri posamezni postavki ne bo vpisal cene bo naročnik štel, da je le-ta vključena v ceno drugih postavk in dodatnih podražitev ali naknadnih cen ne bo upošteval in priznaval.

Davek na dodano vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

V primeru, da bo ponudnik v ponudbi ponudil popust, bo vsaka (posamezna) situacija morala vsebovati enak odstotek popusta, kot ga bo ponudnik navedel v ponudbi.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Naročnik bo pogobena dela plačeval 60. dan od uradnega datuma prejema, s strani nadzornega organa, potrjenih mesečnih in končne situacije, glede na dejansko realizacijo v mesecu, na katerega se bo nanašala situacija in končna situacija.

Naročnik si pridržuje pravico plačati obveznosti prej kot v 60 dneh, o čemer bo odločil izključno sam. V primeru, da naročnik odloči, da bo plačal posamezno situacijo prej kot v 60 dneh, mu bo moral ponudnik (izvajalec) za čas predčasnega plačila dati popust najmanj v višini obresti vezane vloge pri komercialni banki, ki jo bo določil naročnik.

Izbran ponudnik bo moral začeti z deli po podpisu pogodbe. Rok za začetek gradbenih del je po podpisu pogodbe, zaključek pa najpozneje 15.06.2010.

13. Finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 11.000 €, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 15.04.2010.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,

- zavrne sklenitev pogodbe,

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne neizbranim ponudnikom. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe oziroma v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbran ponudnik bo moral po uspešnem tehničnem pregledu (brez pripomb in zadržkov) in prevzemu objekta, ki je predmet tega javnega razpisa, s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavo 30 dni dalj, kot bo garancijski rok naveden v pogodbi. Brez bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen prevzem s strani naročnika ni izvršen.

14. Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

15. Veljavnost ponudbe

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj do 15.08.2010 .

16. Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb odločil o oddaji predmeta javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o oddaji javnega naročila.

Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe.

17. Prekinitev postopka javnega naročila

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega naročila. V primeru, da naročnik prekine postopek javnega naročila, ne bo prevzel nikakršne finančne obveznosti do ponudnika, ki bi se nanašala na pripravo ponudbe ali kakršnih koli drugih finančnih obveznosti.

V primeru, da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne ponudbe bo predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z ZJN-2.

18. Jamstvo za napake

Izbran ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

19. Revizija postopka

Ponudnik, ki ne bo izbran, bo skladno z 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 5 (petih) dneh od dneva prejema.

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo mora obvestiti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. Zahtevek za revizijo se vloži po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, ki znaša 5.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance.

Občina Kanal ob Soči

Župan Andrej Maffi

Obrazec št. 1

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: Vodovod Čargova, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

P O N U D B O

I.

Način predložitve ponudbe:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojni ponudnik

- s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II.

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na popis dela, opreme in materiala, ki je razviden iz predračuna (popisa del) in opisa predmeta javnega naročila znaša, za izvedbo javnega naročila Vodovod  Čargova, skupna končna vrednost naše ponudbe:

| skupna končna vrednost brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV – 20 %: |  | EUR |
| skupna končna vrednost z DDV: |  | EUR |

z besedo: ________________________________________________________________________________

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

II.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu Vodovod Čargova, izvedli in dokončali v letu 2010 glede na zahteve naročnika, to je najkasneje do 15.06.2010.

III.

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo 60 dnevni brezobrestni plačilni rok po uradnem datumu prejema mesečno izstavljenih in končne situacije,

- si naročnik pridržuje pravico tudi do krajšega plačilnega roka, o čemer bo odločil sam,

- bomo v primeru, da bi naročnik odločil, da bo plačal situacije v krajšem plačilnem roku, za čas predčasnega plačila naročniku dali popust najmanj v višini obresti za vezane vloge pri komercialni banki, ki jo bo izbral naročnik,

- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom, na katerega se bo nanašala situacija.

- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena in dostavljena v 5 izvodih na naslov naročnika,

- bomo izstavljali situacije do 5. dne v tekočem mesecu za dela izvršena v preteklem mesecu.

IV.

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| Poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi) |  |  |
| Telefon |  |  |
| Telefaks |  |  |
| Elektronska pošta |  |  |
| Matična številka |  |  |
| ID za DDV |  |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe |  |  |
| Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |  |
| Kontaktna oseba |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |
| Telefaks kontaktne osebe |  |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe |  |  |

V.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost oddanih del v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

  - dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od v zgoraj navedenim podizvajalcem,

  - Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca.

V.

VI.

| Ponudba velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 2

PONUDNIK

(partner v skupini)

- I Z J A V A

o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša  na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: Vodovod Čargova, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

- se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 2 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov nevedenih v ponudbi.

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Obrazec št. 3

- POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

| Podpisani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblastitelja) |  |  |
| z nazivom |  | iz |  |
|  | (funkcija) |  | (naziv in naslov podjetja) |

| Podpisani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblastitelja) |  |  |
| z nazivom |  | iz |  |
|  | (funkcija) |  | (naziv in naslov podjetja) |

| Podpisani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblastitelja) |  |  |
| z nazivom |  | iz |  |
|  | (funkcija) |  | (naziv in naslov podjetja) |

| Podpisani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblastitelja) |  |  |
| z nazivom |  | iz |  |
|  | (funkcija) |  | (naziv in naslov podjetja) |

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)

in za podpis pogodbe

| gospoda/gospo |  | z nazivom |  |
| --- | --- | --- | --- |

da v našem imenu podpiše ponudbo, morebitno spremembo / dopolnitev / umik ponudbe in da v našem imenu sprejma vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: Vodovod Čargova, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Vodovod Čargova«, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika

- Obrazec št. 5 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

| datum: |  | žig | podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |

| datum: |  | žig | podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |

| datum: |  | žig | podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |

| datum: |  | žig | podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo -  obrazec 3 -  izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini.Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.

Obrazec št. 4

PONUDNIK

(partner v skupini)

- I Z J A V A

o sposobnosti ponudnika

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da za izvedbo javnega |
| --- | --- | --- |

naročila Vodovod Čargova, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe) in sicer:

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 55/08 s spremembami - KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- nismo v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidnostnem postopku,

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN–2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

Obenem izjavljamo, da:

- naročniku dovoljujemo, da lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Vodovod Čargova«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| naslov bivališča |  |
| funkcija |  |
| podpis |  |

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

- BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2009

in

- potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec).

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 4 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec se izponi tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za  vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva BON obrazcev.

Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Obrazec št. 5

PONUDNIK

(partner v skupini)

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCA

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 5 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini.

Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Obrazec št. 6

PONUDNIK

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi Vodovod Čargova, izvedli oziroma izvajamo dela, ki se nanašajo na gradnjo vodovodnih sistemov, za naslednje naročnike:

| št. | naročnik | naslov | vrsta objekta | leto | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 6 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 7

Naziv naročnika referenčnega dela:

naslov:

| Na prošnjo ponudnika |  |
| --- | --- |
|  | (naziv in naslov ponudnika) |

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi:

Vodovod Čargova izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

| Potrjujemo, da je ponudnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (naziv in naslov ponudnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v letu |  |  | in sicer od (datum začetka del) |  |  |  |  |  |  |  | do (datum zaključka del) |  |  |
| izvršil naslednje delo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi sklenjene gradbene pogodbe številka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EUR brez DDV. |  |  |  |

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je:

| kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| telefon |  |
| e-pošta |  |

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Obrazec 7 mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela v zvezi z gradnjo vodovodnih sistemov . Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena. Obvezna so tri (3) referenčna potrdila. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

Obrazec št. 8

PONUDNIK

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da smo |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

glede na tehnične zahteve v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in je namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, ipd., s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izgradnjo Vodovoda Čargova v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazila o izpolnjevanju tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila, le-ta v roku, ki ga bo določil naročnik, izročili naročniku.

Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 8 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec št.9

PONUDNIK

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

zaposljujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci in ostalimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z vsemi zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisnih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in področje dela.

Izjavljamo, da smo kadrovsko in tehnično sposobni sami izvesti vsaj 30 % razpisanih del.

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del oziroma za odgovorne vodje posameznih del imenovali delavca/e, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spemembe).

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico preveriti kadrovsko sposobnost ponudnika.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 9  izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 10

PONUDNIK

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da: |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost in škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov — ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,

- bmomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni odbor,

- bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 10 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost podatkov.

Obrazec št. 11

PONUDNIK

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKEM ROKU

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo Vodovod Čargova na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost oseb - takoj,

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu (kot dober gospodar), na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Izjavljamo, da:

- dajemo petletno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajene opreme,

- za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), to je 5 let od izročitve in prevzema del.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 11 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 12

PONUDNIK

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje: Vodovod Čargova, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke.

V primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah. Seznanjeni smo s tem, da naročnik v nobenem primeru za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 12 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 14

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

PONUDNIK

Za zavarovanje za resnot ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi Vodovod Čargova, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _______, št. naročila JN _________/ 2010, izročamo naročniku Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, 1 (eno) menico v višini = 11.000 EUR (z besedo: enajsttisoč eur), za zavarovanje za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:

________________________________________________________________________________________

priimek in ime_________________kot_________________________podpis______________________

priimek in ime_________________kot_________________________podpis______________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljemem roku ne bi pristopil k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno 15.04.2010.

Menica je plačljiva pri banki ____________________________, ki vodi transakcijski račun številka _____________.

Priloga: menica

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis izdajatelja menice |

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 13 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

Obrazec št. 14

PONUDNIK

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: Vodovod Čargova,  ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil menico z menično izjavo za resnost ponudbe;

- po končnem prevzemu del s strani naročnika, to je po uspešnem tehničnem pregledu (brez pripomb in zadržkov), za investicijo Vodovod Čargova, ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot znaša garancijski rok, po Obligacijskem zakoniku, to je 5 let + vključno 30 dni; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni izvršen, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati 15% končne obračunske situacije z DDV za garancijski rok.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 14 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec št. 15 - vzorec

BANČNA GARANICJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI –

nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

| V skladu z Gradbeno pogodbo št. |  |  |  |  | , za gradnjo Vodovoda Čargova, z dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‚ sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te |  |  |  |  |  |
| garancije) in izvajalcem |  |  |  | v vrednosti = |  | EUR, je izvajalec dolžan opraviti |

javno naročilo, ki se nanaša na:

  - Gradnja Vodovoda Čargova,

| v skupni vrednosti = |  |  |  | EUR. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (z besedo: |  |  |  |  | )‚ v roku določenem s citirano |  |
| pogodbo, to je od sklenitve pogodbe do |  |  |  | in v skladu s časovnim načrtom, ki ga |  |  |

zahteva naročnik, skladno z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv obvezujemo, da

| bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali |  | EUR, če izvajalec |
| --- | --- | --- |

svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krividi izvajalca odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. original Garancije št.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 60 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do

| vključno |  | . |
| --- | --- | --- |

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 15 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec št. 16 - vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

| V skladu z Gradbeno pogodbo št. |  |  |  |  | , za gradnjo Vodovoda Čargova, z dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‚sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te |  |  |  |  |  |
| garancije) in izvajalcem |  |  |  | v vrednosti = |  | EUR z DDV, je izvajalec dolžan po |

po opravljenem končnem prevzemu izvršenih del (prevzem brez pripomb in zadržkov) v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega

| pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek |  | EUR, če izvajalec |
| --- | --- | --- |

v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. original Garancije št.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok določen v zgoraj navedeni

| pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno |  | . Po poteku tega roka garancija ne velja več in |
| --- | --- | --- |

naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 16 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec št. 17 - vzorec

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi (v nadaljevanju naročnik)

Matična številka: 5881820

ID za DDV: SI88524671

Transakcijski račun: 01244-0100014236

in

(naziv in naslov ponudnika)

| ki jo zastopa |  | (v nadaljevanju izvajalec), |
| --- | --- | --- |

(funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| ID za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

za gradnjo Vodovoda Čargova

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: Vodovod Čargova, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave JN ___________ in v katerem je na podlagi odločitve z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka __________, z dne __________, izbral izvajalca  kot najugodnejšega ponudnika.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je gradnja Vodovoda Čargova, na Čargovi ulici v Kanalu, parc.št. 48/23, k.o. Kanal.

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbena dela in zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo naročila in vsa ostala dela vezana na gradnjo Vodovoda Čargova (v nadaljevanju: investicija), ki je predmet te pogodbe.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih.

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta Sanacija javnega vodovoda po Čargovi ulici v Kanalu, novogradnja, ki ga je izdelala Klima 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, december 2008.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so

| zajeta v ponudbi in ponudbenem predračunu z dne |  | , ter so predvidena |
| --- | --- | --- |

s tehnično in projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v 1. členu te pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji

| naročnika, tehnično in projektno dokumentacijo in svojo ponudbo z dne |  | , na |
| --- | --- | --- |

podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika, projekti iz 2. člena te pogodbe, ponudbo in ponudbenim predračunom z dne _________ ter navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in predpisih, ki urejajo predmet te pogodbe.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo, predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo. V primeru, če izvajalec prične z deli se ne glede na prejšnji stavek šteje, da je uveden v delo.

Po uvedbi v delo mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo gradbišča za potrebe nadzora pri investiciji ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča, na katerem bo potekala investicija.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma skladno z dogovorom z naročnikom.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv«, v višini 10% pogodbene vrednosti  z DDV in veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

9. člen

V roku 8 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

10. člen

Po prevzemu del s strani naročnika (to je po uspešnem tehničnem pregledu brez pripomb in zadržkovl) za investicijo, ki je predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije, ki je predmet te pogodbe, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj, kot je najdaljši garancijski rok po tej pogodbi (vključno 5 let + 30 dni). Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del (uspešen tehnični pregled) za investicijo po tej pogodbi ni izvršen.

IV. ROKI IZVEDBE DEL

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in razpisni dokumentaciji naročnika po javnem naročilu in skladno s svojo ponudbo z dne _______, na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec se obvezuje izvesti investicijo po tej pogodbi v naslednjih rokih:

  - začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma v dogovoru z naročnikom,

  - izvedba del v letu 2010 glede na dogovor z naročnikom,

  - zaključek investicije po tej pogodbi najpozneje do 15.06.2010.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

12. člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 11. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo samo v primeru, da tako odloči naročnik.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz 11. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V. IZVEDBA DEL

13. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi podizvajalca po lastni izbiri, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika.

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi ne navede, da ima podizvajalce)

| Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne |  | , dani |
| --- | --- | --- |

na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce)

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v končni pogodbi bodo navedeni vsi podizvajalci, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi)

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce)

V. VREDNOST POGODBE

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po enotnih cenah, ki jih je navedel v

| predračunu z dne |  | , ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe dane na javni razpis. |
| --- | --- | --- |

Skupna pogodbena vrednost investicije, ki je predmet te pogodbe, znaša:

| vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV – 20% |  |
| Vrednost z DDV |  |

(z besedo ___________________________________EUR______/100)

Davek na dodano vrednost je vštet v pogodbeno vrednost.

Pogodba se sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«.

Cene na enote mere, vključno s popustom v višini ____%, navedene v ponudbenem predračunu z dne ________, se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.

V primeru dodatnih in več – preseženih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popustom v višini _____% na enoto tudi za ta dela, ki ga je ponudil v svoji ponudbi z dne _______.

VI. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

15. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti (_______%)

Za dodatna (presežena, manjkajoča, nepredvidena,…) ali nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z ivajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini _____%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi z dne _________.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

VII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA IN IZVEDENIH DEL

16. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material, opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo z dne ___________.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih izdelkov brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov oziroma veljavne ateste za ta material. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala šele takrat, ko naročnik, projektant in nadzornik pisno odobrijo vzorce oziroma veljavne ateste.

Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z mesečnimi in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi dejansko izvedenih količin dela, obračunanih

| v gradbeni knjigi in enotnih cenah iz predračuna z dne |  | , vključno s popustom v višini ____%, |
| --- | --- | --- |

ki ga je ponudil v svoji ponudbi z dne _______.

Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Pri vsaki izstavljeni situaciji mora izvajalec obračunati popust v višini ________%, ki ga je navedel v svoji ponudbi z dne _______.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku. Končni obračun pripravi izvajalec, potrdi pa ga nadzorni organ naročnika.

Situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa naročnika, mora izvajalec predložiti naročniku najpozneje v roku 8 dni po dnevu izstavitve. K situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev.

Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno zavrniti, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

VI. PLAČILNI POGOJI

17. člen

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

18. člen

Nadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil vsako mesečno in končno situacijo s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

19. člen

Naročnik bo plačilo izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne in končne situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 60 brezobrestnih dni po uradnem datumu prejema vsake mesečne in končne situacije na:

| transakcijski račun izvajalca št.: |  |
| --- | --- |
| pri: |  |

Rok plačila je lahko tudi krajši, pri čemer mora izvajalec za čas predčasnega plačila dati popust najmanj v višini obresti za vezane vloge pri komercialni banki, ki jo določi naročnik.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

20. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

21. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

22. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,02% od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednost izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

23. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

24. člen

Naročnik se obvezuje:

  - dati izvajalcu na razpolago vso tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

  - dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

  - dati izvajalcu na razpolago obstoječi priključek na električno energijo, vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju investicije to mogoče; stroški priklopa in porabe gredo v breme izvajalca,

  - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

  - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

  - dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:

  - da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

  - da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

  - da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

  - da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,

  - izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,

  - izvajati dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

  - da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje,

  - da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti podpisana s strani naročnika in izvajalca,

  - da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,

  - da bo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

  - izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji,

  - pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

  - pred začetkom del predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

  - zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih,

  - zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču

  - pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, če bo to potrebno,

  - zagotoviti kontrolo kakovosti del,

  - namestiti kopijo prijave na vidno mesto,

  - izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

  - naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

  - izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

  - zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), POV, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

  - naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in proizvode.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

  - uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

  - da bo priznal in obračunaval ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljanje storitve podizvajalcev, kooperantov oziroma dobaviteljem.

Izvajalec dovoljuje naročniku, da v primeru opravljenega dela podizvajalecev, ki jih izvajalec ni plačal v plačilnem roku po pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem, ta plačila naročnik izvede direktno na podizvajalcev račun, znesek pa odšteje od situacije izvajalca. O tem plačilu mora naročnik izvajalca obvestiti. Plačila se smejo nanašati samo na dela iz te pogodbe.

XI. IZROČITEV IN PREVZEM DEŁ

25. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda.

Za dan uspešnega zaključka  del se šteje dan, ko je opravljen uspešni tehnični pregled (brez pripomb in zadržkov).

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Tehnični prevzem mora biti opravljen v roku 10 dni po zaključku del. dokončen prevzem objekta je po uspešnem tehničnem pregledu, prevzem brez pripom in zadržkov.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le- ta izvede na izvajalčev račun.

Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih strošov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

Deset dni pred izvedbo pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in izdelke po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objekta.

X. GARANCIJSKI ROKI

26. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 z vsemi spremembami.

27. člen

Izvajalec daje petletno garancijo za kvaliteto vseh del pri tej investiciji in vgrajene opreme.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, z vsemi spremembami) 5 let od izročitve in prevzema del.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja (brez pripomb in pridržkov), ki je predmet te pogodbe, s strani naročnika.

28. člen

Ob prevzemu izvršenih del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

29. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, na dan prevzema izvršenih del, skladno z določilom 10. člena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije ima naročnik pravico brezobrestno zadržati 15% končne situacije za garancijski rok.

30. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjklivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

  - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

  - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, ali če izvajalec izvaja dela na način, da ogroža varnost delavcev in mimoidočih,

  - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, nima naročnik nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE

32. člen

| Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je |  |
| --- | --- |

Pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena bo izvajalcu po podpisu te pogodbe sporočila podatke o nadzornem organu s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov.

33. člen

| Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je |  |
| --- | --- |

Vodja projekta izvajalca je __________________

Odgovorni vodje del izvajalca po tej pogodbi so ________________________.

34. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi pooblaščenih in drugih oseb navedenih v 32. in 33. členu te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

XV. VARSTVO PRI DELU

35. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerji.

Za varnost delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in obiskovalcev in zagotoviti varnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST

36. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

37. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVII. TRAJANJE POGODBE

38. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del, to je  do 15.06.2010.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

Skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) se šteje, da naročnik prevzame finančno obveznost do izvajalca javnega naročila za naslednja leta po sprejemu ustreznih pravnih podlag (proračun).

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

39. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

XIX. DRUGE DOLOČBE

40. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

41. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

42. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

43. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.

44. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj.

| Datum: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka: |  | Številka: |  |

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

Občina Kanal ob Soči

Župan

Andrej Maffi

Navodilo: Pri dokončni pogodbi se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbiro izvajalca. Pogodba mora biti na koncu parafirana in žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru, da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Obrazec št. 18

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi je predmet javnega naročila gradnja Vodovoda Čargova za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil gradbeno pogodbo o gradnji Vodovoda Čargova.

Izbran ponudnik bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici.

Naročnik sestanka s ponudniki ne bo organiziral.

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta Sanacija javnega vodovoda po Čargovi ulici v Kanalu, novogradnja, ki ga je izdelala Klima 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, december 2008.

V nadaljevanju je opis predmeta javnega naročila iz navedenega projekta:

### Tehnične značilnosti objekta

Dolžina vodovodne trase in vrsta cevovoda: nodularna litina DN125, L = 272 m
Globina izkopa: cca 1,50m

Montažna globina cevovoda: cca 1,2m (teme cevi)

OBSTOJEČE RAZMERE

Na območju urejanja Čargove ulice (129 mnv) je obstoječ vodovod DN32 iz dotrajanih vodovodnih cevi. Vodovod po Čargovi ulici se napaja iz vovododa DN150, direktno povezanega na višjeležeči rezervoar nizke cone V=200m3 lociran na 160 mnv. Trasa obstoječega vodovoda poteka izven cestišča po privat parcelah uporabnikov. Vodovod je treba v celoti obnoviti tako, da bo zagotavljal ustrezno oskrbo s sanitarno in požarno vodo vseh stanovanjskih objektov na območju urejanja.

PREDVIDENA UREDITEV

Nov vodovod se izvede iz nodularne litine DN125 in je dimenzioniran za zagotavljanje sanitarne in požarne vode. Vodovod se v celoti izvede v cestnem telesu tik ob robu cestišča, obstoječ vodovod DN32 se ukine.

Projektirani vodovodni odsek se začne na začetku Čargove ulice, kjer je predvidena vgradnja zračnika DN50. V vozlišču V2 je predvidena vgradnja nadzemnega hidranta DN100, ki bo zagotavljal požarno vovdo za severni odcep vodovoda med V1 in V3. V vozlišču V3 je obstoječ vodovodni revizijski jašek RJ2 s priklopom na vovodod DN150, ki direktno povezanega na višjeležeči rezervoar nizke cone V=200m3. Obstoječ revizijski jašek se RJ2 se poruši in v celoti obnovi po priloženem detajlu.  Vodovod poteka naprej do vozlišča V4, kjer se izvede nov revizijski jašek RJ3 s priklopom obstoječega vodovoda in odcepom za nadzemni hidrant DN100. Vodovod DN125 poteka do konca Čargove ulice, kjer je v vozlišču V6 predviden nov revizijski jašek RJ4 za vgradnjo blatnega izpusta in z odcepom za nadzemni hidrant DN100. V revizijski jašek RJ4 se izvede priklop skupnega hišnega priključka iz pocinkanih plastificiranih cevi DN40 v dolžini L=9,1m za dva stanovanjska objekta.

Cevovodi se vodijo v cestnem telesu na globini 1,3 m s predpisanimi odmiki od ostalih komunalnih vodov. Kjer predpisanih odmikov med komunalnimi vodi zaradi razmer na terenu ni mogoče doseči se po potrebi izvede zaščita vodovoda v PVC cevi DN160. Križanje vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi ter prečkanje cestnih propustov se izvede v zaščitni cevi.

Z obnovo cevovoda je potrebno opraviti tudi prevezavo hičnih priključkov na nov cevovod. V projektu so prikazane okvirne lokacije posameznih hišnih priključkov – natančno lego priključka se določi med gradnjo. Za obnovo hišnih priklučkov je predvidena vgradnja pocinkanih plastificiranih cevi DN25.

IZVEDBA

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno tudi situacijsko in višinsko lego obstoječega cevovoda na priključnem mestu.

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Med izvedbo je potrebno z ustreznimi začasnimi prevezavami cevovodov zagotoviti čimmanj moteno oskrbo s sanitarno vodo.

Obnovo cevovoda se izvede iz cevi iz nodularne litine DN100, ki so zunanje in notranje antikorozijsko zaščitene.

Zakoličbi projektiranega vodovoda sledi rušenje obstoječega cestišča, ki se izvede v sklopu rekonstrukcije cestišča. Izkop jarkov izvedemo z naklonom brežin 75°. Širina dna izkopa za globine manjše od H<1.7m znaša B=0.7m. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 15cm. Zasip cevi se izvaja s peščenim materialom frakcije 0/4mm do višine 15 cm nad temenom z ročnim nabijanjem. Na neutrjenih površinah se preostali zasip izvaja z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30cm, na utrjenih in prometnih površinah pa s tamponskim drobljencem s komprimiranjem v plasteh po 20 cm.

Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2. Na planumu ceste je potrebno doseči deformacijski modul Ev2=20 N/mm2.

Med zasipom jarka se na oddaljenosti 30 cm nad temenom cevi položi plastični opozorilni trak.

Horizontalni in vertikalni lomi so različno zaščiteni za posamezne odseke vodovoda. Sistemski obratovalni tlak na posameznem odseku vodovoda niha med 0 in 0,7 Mpa. Horizontalni in vertikalni lomi so stabilizirani z betonskimi sidrnimi bloki, dimenzioniranimi na sistemski preizkusni tlak v obravnavani točki vodovoda, po standardu EN805 ter nosilnost zemljine 0.1 N/mm2. Sidrni bloki se izvedejo po detajlu.

Za zagotovitev vodotesnosti in preprečitev prehoda vlage na mestih delovnih stikov se le-te izvede z uporabo ekspanzijskega tesnilnega traku iz kavčuka in bentonita na sredini delovnega stika, ki ekspandira v prisotnosti vlage in pritiska, ki ga nanj izvaja sveža betonska mešanica. Omenjeni trak se prilepi na otrdelo betonsko površino na mestu delovnega stika pred betonažo naslednje delovne faze.

Z omenjenim tesnilnim trakom se izvedejo tudi priključki betonskih cevi na posamezne konstrukcije. Ob izvedbi armature omenjenih konstrukcij, se na predvidenih pozicijah vgradijo fazonski kosi ustreznih dimenzij, ki so na konceh (na mestih vbetoniranja v stene konstrukcij) oblepljeni s tesnilnim trakom, in sicer tako, da se le-ta nahaja približno na sredini debeline stene konstrukcije.

Hišne priključke se izvede s priključnimi objemkami z notranjim navojem 1''.

Vodovodni jaški se izvedejo po priloženih detajlih.

Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se vodovod položi v PVC cevi DN160 po priloženem detajlu.

Po končanih delih se na cevovodih naredi tlačni preizkus po določilih PSIST prEN 805 - poglavje 11. Sistemski obratovalni tlak MDP je določen kot največji možni obratovalni tlak v sistemu. Na vrednost MDPa je dodana pričakovana vrednost pritiska zaradi vodnega udara.

MDPa=MDP+določena vrednost pri vodnem udaru

MDPa= 0,29 + 0,2= 0,49 MPa 
Sistemski preizkusni tlak znaša:
STP= MDPa*1.5 = 0,735 MPa.

Čas glavnega preizkusa znaša 1 uro. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 20kPa.

Po zaključku gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po določilih poglavja 12 standarda PSIST prEN 805. Po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje. Pred posegom na privatna zemljišča si je potrebno predhodno pridobiti soglasja njihovih lastnikov.

Pri gradnji v varovalnem pasu električnih obstoječih in predvidenih kablovodov mora investitor najmanj osem dni pred pričetkom del obvestiti o nameravanih delih Elektro Primorska d.d., Distribucijska enota Gorica in omogočiti nadzor nad deli. Vsi stroški zavarovanja in križanja obstoječih elektroenergetskih naprav gredo v breme investitorja.

Izvajalska dela se morajo izvajati v skladu s potrjeno dokumentacijo in veljavnimi predpisi in standardi. Vse nastale spremembe pri izvedbi je potrebno evidentirati in na koncu gradnje vnesti v projekt izvedenih del.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javno naročilo ter si ogledal lokacijo izvedbe javnega naročila: Vodovod Čargova

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec št. 18  izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z obsegom del iz te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 18

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

PREDRAČUN

za Vodovod Čargova

Pri izračunu ponudbene vrednosti za gradnjo Vodovoda Čargova smo:

- upoštevali vse zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji,

- izhajali iz popisa del in materiala ter količin in merskih enot, ki so navedene v tem predračunu,

- upoštevali vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila,

- upoštevali rok izvedbe naročila, ki ga zahteva naročnik,

- upoštevali, da se pogodba sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«,

- upoštevali vse ostale elemente, ki vplivajo na vrednost ponudbe pa v prejšnjih alineah niso zajeti,

- upoštevali, da mora ves vgrajen material in proizvodi imeti ustrezne certifikate, ateste,

- upoštevali, da je potrebno izvesti meritve, kontrole, izdelati PID in ostalo dokumentacijo, ki je navedena v popisu del,

- upoštevali priložene kalkulativne osnove (cene delovne sile, mehanizacije, materialov).

SKUPNA REKAPITULACIJA

Vodovod Čargova

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Preddela |  |
|  | Zemeljska dela |  |
|  | Betonska dela |  |
|  | Montažna dela |  |
|  | Zaključna dela |  |
|  | SKUPAJ brez DDV: |  |
|  | ZNESEK DDV |  |
|  | VREDNOST PONUDBE SKUPAJ Z DDV: |  |

Pri izračunu vrednosti ponudbe smo upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Prav tako smo upoštevali, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe fiksne cene in dejanske izmere.

Izjavljamo, da so cene na enoto mere fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile.

| Predračun velja do vključno |  |
| --- | --- |

Za tem obrazcem prilagamo izpolnjeno Prilogo 1. V kolikor bomo pri popisih opazili napako, bomo nanjo opozorili naročnika.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora obrazec 20 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

P    R    I    L   O   G   E

Priloga 1: Projektantski popis del s predizmerami: Popis_del_Čargova.xls

Priloga 2: Situacija vodovoda: sit_vodovod_Čargova-297x930.pdf

Priloga 3: Situacija vodovoda: sot_pregledna_TTN-Pregledna situacija.pdf